РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕННИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.02.2022г. |  | №78.7/8-П |
| --- | --- | --- |

О проведении противопаводковых

мероприятий на территории

Богоявленского сельского поселения

### В целях предотвращения вредного воздействия паводковых вод на объекты экономики, сельского хозяйства, принятия неотложных мер по защите населения на территории Богоявленского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, в период половодья, во исполнение постановления Администрации Константиновского района №78/55-П от 27.01.2022г. «О проведении противопаводковых мероприятий на территории Константиновского района» Администрация Богоявленского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.   В срок до 28.02.2022 г. подготовить и провести заседание противопаводковой комиссии-

-проанализировать возможную паводковую обстановку;

-определить объем предупредительных мероприятий, ответственных и сроки их проведения установить необходимое количество сил и средств, принять решение на создание запасов материальных средств;

-взять на учет все плавательные средства, средства связи;

-составить и согласовать с сектором ГО и ЧС района  План  противопаводковых мероприятий(Приложение № 1).;

-провести обследование территорий, которые могут быть подвержены затоплению;

-определить места возможного размещения эваконаселения в случае затопления.

2.Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение № 2).

3. Провести работу с руководителями   организаций, независимо от форм собственности (коллективных и КФХ)-о предоставлении техники и необходимого количества личного состава- для ведения АС и ДНР.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте    Администрации Богоявленского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Богоявленского

сельского поселения 							А.Ю.Подсадных

Приложение № 1

к постановлению

№  _____ от                   г.

ПЛАН

противопаводковых мероприятий  в  Богоявленском сельском поселении

2022 года

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2022 года: | до 28.02.2022 г. | Ершова Р.В. | Председатель КЧС |  |
| 2. | Разработать и представить на согласование планы противопаводковых мероприятий на 2022год в сектор ГО и ЧС Администрации района | до 28.02.2022 г. | Ершова Р.В. | Председатель КЧС |  |
| 3. | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учет все плавсредства | до 28.02.2022 г. | Ершова Р.В. | Председатель КЧС |  |
| 4. | Произвести расчет л/с и техники задействованной на охране общественного порядка с привлечением МКД | до 28.02.2022 г. | Ершова Р.В. | Председатель КЧС |  |
| 5. | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить главному специалисту ГО и ЧС Администрации района о готовности на период прохождения паводковых вод | до 28.02.2022 г. | Ершова Р.В. | Главы поселений |  |
| 6. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование | В случае появления реальной угрозы подтопления | Ершова Р.В. | Председатель КЧС |  |
| 7. | Производить доклад об уровне воды по тел;6-04-16 согласно схемы сбора и передачи информации до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | Ежедневно, в период прохождения паводка . | Ершова Р.В. | Председатель КЧС |  |
| 8. | своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него | Весь период | Ершова Р.В. | Председатель КЧС |  |

Приложение № 2

к Постановлению

№ ______ от __________г.

Состав

противопаводковой комиссии Богоявленского сельского поселения

| № п/п | Ф.И.О | Должность | За что отвечает |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подсадных Алексей Юрьевич | Глава администрации Богоявленского сельского поселения | общее руководство |
| 2 | Ершова Раиса Владимировна | специалист по вопросам муниципального хозяйства | обеспечение работы комиссии контроль за подготовкой и обеспечением работы эвакокомиссии |
| 4 | Иванова Татьяна Владимировна | директор МБОУ «Богоявленская СОШ» | Обеспечение транспортом |
| 5 | Нехаенко Юлия Юрьевна | фельдшер ФАПа ст.Богоявленская | Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. |
| 6 | Мостовая Анастасия Сергеевна | фельдшер ФАПа х.Кастырский | Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. |
| 7 | Федяева Екатерина Сергеевна | инспектор ВУС | Ответственный за учет жителей |
| 8 | Аханова Лилия Михайловна | директор МБУ «Богоявленский СДК» | Ответственный за размещение эвакуироваемого населения |