РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕННИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.02.2022 г. | № 78.10/3-П | х. Почтовый |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление

Администрации Почтовского сельского поселения

от 10.01.2019г. № 2 «О проведении мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод на реках и гидротехнических сооружениях (ГТС) расположенных на территории Почтовского сельского поселения»

В  соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.9 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997г. № 117-ФЗ, в целях организации своевременного принятия мер по защите населения на территории Почтовского сельского поселения и уменьшения ущерба от половодья и паводков, Администрация Почтовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Почтовского сельского поселения от 10.01.2019г. № 2 «О проведении мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод на реках и гидротехнических сооружениях (ГТС) расположенных на территории Почтовского сельского поселения» следующие изменения:

1)  приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Почтовского сельского поселения                                                   О. Н. Зубкова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Почтовского сельского поселения

от 17.02.2022 года № 78.10/3-П

« Приложение 3

к постановлению Администрации

Почтовского сельского поселения

от  10.01.2019 г. № 2»

П Л А Н

предупредительных противопаводковых мероприятий

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на реках, гидротехнических сооружениях (ГТС) на территории Почтовского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести на территории Почтовского сельского поселения обследование гидротехнических сооружений, на предмет их готовности к пропуску паводковых вод с оформлением актов | до 28.02.2022г | Противопаводковая комиссия |
| 2 | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий и проведение возможных спасательных аварийно-восстановительных работ | до 20.02.2022г | Противопаводковая комиссия |
| 3 | Уточнение плана эвакуации, пункта временного размещения населения из зон возможного затопления | до 20.02.2022г | Противопаводковая комиссия |
| 4 | Разработка планов предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | до 20.02.2022г | Противопаводковая комиссия |
| 5 | Активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросам обеспечения безопасности и действий в условиях возможного наводнения | в течение весеннего периода | Администрация поселения, Противопаводковая комиссия |
| 6 | Проверка готовности систем оповещения в случае угрозы подтопления населенных пунктов | до 20.02.2022г | Противопаводковая комиссия |
| 7 | Подготовить необходимое оборудование для откачки талых вод в местах возможного затопления зданий и сооружений, при необходимости эвакуации людей | до 01.03.2022г | Противопаводковая комиссия |
| 8 | Заблаговременно выполнить предупредительные мероприятия на ГТС: -очистить подводные каналы от растительности, мусора, снега, льда; -отсыпать гребни плотин, если отметка над уровнем зеркала льда менее 0,7 м; -провести ревизию запорной арматуры на сливных трубах | до 20.03.2022г | Противопаводковая комиссия |
| 9 | Обо всех предаварийных и аварийных ситуациях на ГТС на территории Почтовского сельского поселения своевременно сообщать главе поселения, информировать председателя КЧС и ПБ Константиновского района и его заместителя, Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Константиновского района | в течение паводкового периода телефоны ЕДДС 112 | Противопаводковая комиссия |